2025

Graziela Dilany da Silva

João Lazaro Tavares Vieira

Pedro Henrique Nunes Bueno

Samara Stéfani da Silva

29/10/2025

PI-||

FatecER

PLANO DE TESTE

FatecER

Versão 3.0

## Histórico das Alterações

| Data | Versão | Descrição | Autor(a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/10/2025 | 0.1 | Testes iniciais | Samara S. |
| 05/11/2025 | 0.2 | Implementação de Cronograma | Samara S. |
| 12/11/2025 | 0.3 | Testes de interface | Samara S. |
| 19/11/2025 | 0.4 | Testes de interface | Samara S. |

## 1 - Introdução

Este documento apresenta o Plano de Testes para o Sistema de Eleição de Representantes de Turma. O objetivo deste plano é definir a estratégia, o escopo, os recursos e as atividades necessárias para garantir a qualidade, a confiabilidade e o correto funcionamento do sistema antes de sua disponibilização aos usuários.

O sistema foi desenvolvido para modernizar e facilitar o processo de votação acadêmica, oferecendo uma plataforma segura, transparente e intuitiva para a eleição dos representantes de classe. Para assegurar que todas as funcionalidades atendam aos requisitos estabelecidos, este plano contempla diversos tipos de testes, incluindo:

- Testes Funcionais, para verificar se todas as funcionalidades operam conforme especificado.

- Testes de Interface, para avaliar a usabilidade, navegação e experiência do usuário.

- Testes de Segurança, garantindo proteção dos dados, autenticação adequada e integridade dos votos.

- Testes de Desempenho, para medir a resposta do sistema sob diferentes cargas de uso.

- Testes de Integração, a fim de validar a comunicação entre os módulos e serviços do sistema.

- Testes de Regressão, assegurando que novas implementações não afetem funcionalidades já existentes.

## 2 - Requisitos a Testar

### Casos de uso:

| Identificador do caso de uso | Nome do caso de uso |
| --- | --- |
| id UC1 | Autenticação e acesso |
| Id Uc2 | Acessar página Principal |
| Id Uc3 | Eleições Ativas |
| Id Uc4 | Realizar Cadastro para Candidatura |
| Id Uc5 | Realizar Voto |
| Id Uc6 | Ver Votações em Andamento |
| Id Uc7 | Acessar Dashboard Administrativo |
| Id Uc8 | Criar Nova Eleição |
| Id Uc9 | Cancelar ou Excluir Eleição |
| Id Uc10 | Listar candidatos registrados no Painel |
| Id Uc11 | Listar Alunos registrados no Painel |
| Id Uc12 | Eleições Ativas |
| Id Uc13 | Vencedores |
| Id Uc14 | Atas das Eleições |

### Requisitos não-funcionais:

| Identificador do requisito | Nome do requisito |
| --- | --- |
| id req1 | O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir o acesso contínuo durante o período eleitoral. |
| id req2 | O sistema deve armazenar dados sensíveis, como CPF e senha, utilizando técnicas de criptografia para garantir a segurança e a privacidade dos usuários. |
| id req3 | O tempo de resposta das principais funcionalidades (login, votação, exibição de resultados) não deve ultrapassar 2 segundos para proporcionar uma experiência fluida ao usuário. |
| id req4 | O sistema deve permitir cadastro e login apenas com e-mails institucionais válidos da FATEC, garantindo autenticidade dos usuários. |
| id req5 | A interface do sistema deve ser acessível e intuitiva, garantindo usabilidade para todos os perfis de usuários, incluindo pessoas com deficiências visuais. |
| id req6 | O sistema deve garantir que cada usuário possa votar somente uma vez por eleição, evitando fraudes. |
| id req7 | O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e funcionar em dispositivos desktop. |
| id req8 | O sistema deve gerar relatórios em formato PDF com os resultados das eleições para fácil armazenamento e impressão. |
| id req9 | O sistema deve apresentar alertas de confirmação para ações críticas, como exclusão de dados, para evitar operações acidentais. |

## 3 - Tipos de teste

- Teste de interface de usuário;

- Teste de performance;

- Teste de carga;

- Teste de stress;

- Teste de segurança e controle de acesso;

- Teste de instalação;

## 3.1 - Métodos da Classe

| Objetivo | Autenticação e acesso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X) manual |  | () automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca () |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1- Página de Login

Evidência 2 – Falha ao logar com e-mail e senha incorretos

Evidência 3 - Resultados

| Teste | Descrição | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Estrutura da página | Inputs e botão com required | PASS |
| Campos vazios | Alerta exibido corretamente | PASS |
| E-mail não institucional | Bloqueada via alerta | PASS |
| E-mail Fatec não cadastrado | Mensagem “E-mail ou senha incorretos” | PASS |
| Senha incorreta | Rejeitada corretamente | PASS |
| SQL Injection | Rejeitada com sucesso | PASS |
| XSS | Entrada maliciosa NÃO tratada | FAIL |
| Login aluno | Login e redirecionamento OK | PASS |
| Login admin | Não redirecionou, falha funcional | FAIL |
| Link Termos | Abre em nova aba | PASS |

## 3.1.2 -

| Objetivo | Acessar página Principal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X) manual |  | (X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação () |
| Abordagem do teste | Caixa branca () |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1- Página Home

Evidência 2- Página Home

| Categoria | Resultado |
| --- | --- |
| UI | Elementos ausentes (“Bem-vindo”, “Candidatar-se”) |
| Botões | Todos funcionando (status 200) |
| Performance | 0.009s |
| Carga (50 req) | PASS |
| Stress (200 req) | FAIL – Servidor não suportou |
| Segurança | PASS |

## 3.1.3 -

| Objetivo | Realizar Cadastro para Candidatura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X) manual |  | (X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca () |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

## Evidência 1 – Página de cadastro (Erro ao não preencher o campo)

## Evidência 2 – Envio com sucesso

## Evidência 3 – Resultados da Classe

| Categoria | Resultados |
| --- | --- |
| UI completa: PASS | PASS |
| Botão “CANDIDATAR”: PASS | PASS |
| Candidatura enviada automaticamente: PASS | PASS |
| Performance: 0.006s | 0.006s |
| Carga (20 requisições): PASS | PASS |
| UI completa: PASS | PASS |

| Objetivo | Eleições Ativas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1- Página Eleições Ativas

Evidência 2 – Resultados

| Categoria | Resultados |
| --- | --- |
| UI | PASS |
| Botões | PASS |
| Performance | ~0.022s |
| Carga (50 req): | PASS |
| Stress (50 req): | PASS |
| Segurança | PASS |

## 3.1.5-

| Objetivo | Realizar Voto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1- Página De votação (Erro ao não selecionar o campo)

Evidência 2 - Página De votação (Voto Registrado)

Evidência 3 - Resultados

| Categoria | Resultados |
| --- | --- |
| UI completa (h1, form, inputs, botão): | PASS |
| Teste de botão “FINALIZAR” | PASS |
| Voto automático: | PASS |
| Performance | 0.006s |
| Carga | PASS |
| Stress | PASS |
| Teste de instalação (arquivos presentes) | PASS |

## 3.1.6 - Métodos da Classe

| Objetivo | Página de Vencedores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1- Página de vencedores

Evidência 3 – Resultados

| Categoria | Resultados |
| --- | --- |
| UI | PASS |
| Botões | PASS |
| Performance | 0.127s |
| Carga | PASS |
| Stress | PASS |
| Segurança | PASS |
| Teste de instalação | PASS |

## 3.1.7 -

| Objetivo | Página Dashboard Administrativo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação () |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1 – Página do Dashboard

Evidência 2 – Criar Nova Eleição

Evidência 3 – Eleições Criadas

Evidência 3 – Excluir

## 3.1.8 -

| Objetivo | Listar candidatos registrados no Painel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Evidência 1 – Lista Com Status de feedback (Não Lido) Evidência 2 – Lista Com Status de feedback (Lido)

Evidência 3 – Exclusão do Candidato.

## 3.1.9 -

| Objetivo | Listar Alunos registrados no Painel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | ( ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

## Evidência 1 – Lista de Alunos.

Evidência 2 – Editar Semestre.

## 3.1.10 -

| Objetivo | Eleições ativas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | ( ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

## Evidência 1- Página de Eleições Ativas.

## 3.1.11 -

| Objetivo | Vencedores de Eleições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | ( ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

## Evidência 1 - Página de Vencedores.

## 3.1.12 -

| Objetivo | Atas das Eleições |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | (X ) manual |  | ( ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração () | Sistema () | Unidade (x) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

## Evidência 1 - Página da ATA.

## Evidência 2 – Download da ATA.

Evidência 2 – Resultados

| Categoria | Resultados |
| --- | --- |
| UI | PASS |
| Botões | PASS |
| Performance | variando de 0.07s a 0.21s. |
| Carga (50 req): | PASS |
| Stress (200 req): | PASS |
| Segurança | PASS |

## Evidência 3 –Resultados.

| Teste | Descrição | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Estrutura da página | Carregamento da UI | PASS |
| Campos vazios | Alerta exibido corretamente | PASS |
| E-mail não institucional | Bloqueada via alerta | PASS |
| E-mail Fatec não cadastrado | Mensagem “E-mail ou senha incorretos” | PASS |
| Senha incorreta | Rejeitada corretamente | PASS |
| SQL Injection | Rejeitada com sucesso | PASS |
| XSS | Entrada maliciosa NÃO tratada | FAIL |
| Login admin | Não redirecionou, falha funcional | FAIL |
| Links da página | Abrem corretamente | PASS |

## 3.2 - Persistência de Dados

| Objetivo | Verificar se dados são mantidos após súbito desligamento do programa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | (x) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (x) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

1. Tabela: aluno

| Teste | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |
| Integridade (FK) | PASS | A regra de FK para a Turma funcionou e bloqueou o dado inválido. |
| Rollback | PASS | A inserção não commitada foi cancelada corretamente. |
| Performance | PASS | 100 inserções em apenas 0.07 segundos. |

2. Tabela: administrador

| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| --- | --- | --- |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |
| Rollback | PASS | A inserção não commitada foi cancelada corretamente. |
| Performance | PASS | 100 inserções em apenas 0.05 segundos. |
| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |

3. Tabela: Curso

| Teste | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |
| Rollback | PASS | A inserção não commitada foi cancelada corretamente. |
| Performance | PASS | 50 inserções em apenas 0.03 segundos. |

4. Tabela: turma

| Teste | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |
| Rollback | PASS | A inserção não commitada foi cancelada corretamente. |
| Performance | PASS | 50 inserções em apenas 0.04 segundos. |

5. Tabela: Eleição

| Teste | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Conexão | PASS | Conexão OK. |
| INSERT / SELECT / UPDATE / DELETE | PASS | Todas as operações CRUD funcionaram. |
| Rollback | PASS | A inserção não commitada foi cancelada corretamente. |
| Performance | PASS (Aceitável) | 50 inserções em 0.51 segundos. Mais lento que o normal, mas PASSOU. Necessita de investigação para otimização. |

## 3.3 - Integração dos Componentes

| Objetivo | Páginas Adimin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | (x) automática |  |
| Estágio do teste | Integração (x) | Sistema ( ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca (x) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| Tabela | Status CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) | Integridade (Chaves Estrangeiras & Rollback) | Performance (100+ Inserts) | Status Geral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| administrador | OK (Todas as operações) | Não Aplicável (Tabela Principal) | OK (Tempo aceitável) | APROVADO |
| eleicao | OK (Todas as operações) | OK (Rollback) | OK (Tempo aceitável) | APROVADO |
| curso | OK (Todas as operações) | OK (Rollback) | OK (Tempo aceitável) | APROVADO |
| turma | OK (Todas as operações) | OK (FK para Curso) | OK (Tempo aceitável) | APROVADO |

| Objetivo | Páginas Aluno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | (x) automática |  |
| Estágio do teste | Integração (x) | Sistema ( ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca (x) |  | Caixa preta (x) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| Tabela | Status CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) | Integridade (Chaves Estrangeiras & Rollback) | Performance (100+ Inserts) | Status Geral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aluno | OK (Todas as operações) | OK (Rollback e FK com Turma) | OK (Tempo aceitável) | APROVADO |
| candidato | OK (Todas as operações) | OK (FK para Aluno e Eleicao) | Não Testado (Foco em FK) | APROVADO |
| voto | OK (Todas as operações) | OK (FK para Aluno e Candidato) | Falha na Performance | APROVADO (Funcional) |
| feedback | OK (Todas as operações) | OK (FK para Aluno e Eleicao) | Não Testado (Foco em FK) | APROVADO |

## 3.4 - Tempo de Resposta

| Objetivo | Página Inicial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | (X ) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Tempo de resposta: 0.009 segundos

## 3.4.1 -

| Objetivo | Eleições Ativas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema ( X) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Tempo de resposta: ~0.022 segundos

## 3.4.2 -

| Objetivo | Página de Votação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta ( X) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Tempo de resposta: 0.006 segundos

## 3.4.3 -

| Objetivo | Página de Vencedores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta ( X) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Tempo de resposta: 0.127 segundos

## 3.4.4 -

| Objetivo | Página de Candidatura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

Tempo de resposta: 0.006 segundos

3.4.5-

| Objetivo | Página do Dashbord- Login |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| 141.90 ms | Tempo de autenticação (requisição mais pesada). |
| --- | --- |

3.4.6-

| Objetivo | Página do Dashbord |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| ## 45.17 ms | ## Acesso rápido ao painel principal. |
| --- | --- |

3.4.7-

| Objetivo | Página Vencedores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| ## 75.32 ms | ## Acesso à tela de eleição ativa. |
| --- | --- |

3.4.8-

| Objetivo | Página Eleições Ativas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica: | ( ) manual |  | ( X) automática |  |
| Estágio do teste | Integração ( ) | Sistema (X ) | Unidade ( ) | Aceitação ( ) |
| Abordagem do teste | Caixa branca ( ) |  | Caixa preta (X ) |  |
| Responsável(is) | Programador(es) ou equipe de testes |  |  |  |

| 75.32 ms | Acesso à tela de eleição ativa |
| --- | --- |

## 4 - Recursos

## 4.1 - Ambiente de teste - Software e Hardware

#### Hardware

- Dispositivos adicionais: Computador, notebook, mouse, teclado, conexão à internet estável

#### Software

- Sistema Operacional: Windows 10/11

- Navegadores para teste:

  - Google Chrome

  - Edge

  - OperaX

- Servidor

  - Servidor web: XAMPP

  - Banco de dados: MySQL

  - Linguagem de backend: PHP

  - Ambiente de execução local: XAMPP

- Softwares auxiliares:

  - VS Code

  - Git e GitHub (controle de versão)

## 4.2 - Ferramenta de teste

O Cypress será utilizado como ferramenta principal de automação de testes end-to-end do sistema, com o objetivo de validar a funcionalidade, usabilidade e estabilidade da aplicação web em ambiente controlado. Ele permite simular ações do usuário, registrar evidências e integrar os testes aos fluxos de integração contínua.

O Selenium foi usado para a Automação Funcional no sistema.

- Propósito: Garantir que o fluxo de trabalho do administrador (ou aluno) seja executado corretamente, ou seja, que o sistema faça o que é esperado.

### Locust A Medição da Performance (Tempo de Resposta):

O Locust é o software que gerou o valor de 141.90 ms e todos os outros tempos do Canvas. Ele foi usado para medir a Latência e a Capacidade do Servidor sob estresse.

## 5 – Testes Beta

Realizar testes com público-alvo específico.Registrar os testes através de entrevistas e/ou questionários objetivos de análise de usabilidade.

## 6 - Cronograma

| Tipo de teste | Duração | data de início | data de término |
| --- | --- | --- | --- |
| planejar teste | Duração de 2 dias | 23/11/2025 | 24/11/2025 |
| projetar teste | Duração de 2 dias | 25/11/2025 | 26/11/2025 |
| implementar teste | Duração de 1 dia | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| executar teste | Duração de 4 dias | 28/11/2025 | 02/12/2025 |
| avaliar teste | Duração de 3 dias | 03/12/2025 | 06/12/2025 |